# Feedback Captarea

## Struktur der Dokumente

Das Spezifikationsdokument ist sehr klar strukturiert. Die einzelnen Bereiche sind voneinander getrennt und haben eine logische Verknüpfung.  
Die Benennung der Ziele ist etwas irreführend und es ist nicht ganz klar wie die Ziele definiert sind.

Das Mockup und die Arbeitspaketspezifikation sind sehr gut strukturiert und gut lesbar. Die Arbeitsaufteilung im Team ist eindeutig definiert.

## Inhalte

Die allgemeine Beschreibung der Idee im Spezifikationsdokument ist sehr klar und deutlich ausformuliert. Man kann sich gut vorstellen, worum es in diesem Projekt geht (Spiellogik) und was das Endprodukt sein wird.

Die Ziele und nicht-Ziele sind definiert, es liegt aber keine Beschreibung vor. Es ist nicht nachvollziehbar, was die Arbeitspakete beinhalten und wie diese Ziele zu realisieren sind (SMART-Prinzip).   
Die Definition der Milestones beim Spezifikations- bzw. Arbeitspaketdokument fehlt.

Die zeitliche Abfolge der Arbeitspakete ist in der Tabelle gut ersichtlich. Was hier fehlt, ist die Spezifikation der Arbeitspakete. Die Arbeitspakete sind nur mit der Bezeichnung angeführt und es gibt keine Informationen bezüglich der technischen Realisierung der Arbeitspakete.   
Eine Technische Spezifikation bzw. Klassendiagramm ist nicht im Spezifikationsdokument enthalten.   
Das Arbeitspakete-Dokument bietet eine übersichtliche Idee über den Ablauf des Projektes, jedoch fehlen der Projektstrukturplan und der Projektablaufplan.

Am Ende des Spezifikationsdokuments steht, dass agil gearbeitet werden soll, trotzdem sind alle Arbeitspakete mit Endterminen schon zu Projektanfang versehen. Dies entspricht nicht der Vorgehensweise eines agilen Managementmodells.

Die Erstellung des Mockups ist sehr hilfreich, um die Idee hinten des Projektes besser zu verstehen, vor allem die Gestaltung und logische Verknüpfung zwischen die einzelnen Komponenten des Projektes.   
Bei genauerem durchlesen des Dokumentes fallen ein paar Rechtsschreibfehler auf.

## Wirkung der Dokumente

Im Allgemein sehen die Dokumente sehr gut aus. Eine Struktur ist sehr leicht zu erkennen. Das Spezifikationsdokument ist jedoch sehr kurz und unserer Meinung nach ist ein Inhaltsverzeichnis in diesem Fall nicht notwendig.

## Planung und Aufwandschätzung

Die Aufwandschätzung lässt sich wegen dem Mangel an einer ausführlichen Spezifikation der Arbeitspakete sehr schwer analysieren. Die Arbeitspakete sind nicht beschrieben, deshalb kann man ihren Schwierigkeitsgrad nicht bestimmen. Es fehlen uns auch Informationen über dem Vorwissen des Teams.

Im Allgemeinen sieht die Aufwandschätzung realistisch aus und der Aufwand ist gleichmäßig an alle Teammitgliedern aufgeteilt.

## Was gefällt mir besser/schlechter

**Sehr gut gefallen:**

* Mockups
* Arbeitspakete in Tabellenform
* Die Kurzbeschreibung ihres Projektes, sie ist sehr gut beschrieben und es bleiben kaum Lücken offen

**Nicht so gut gefallen:**

* Spezifikation der technischen Umsetzung, Arbeitspakete und Ziele.