# Feedback Captarea

## Struktur der Dokumente

Das Spezifikationsdokument ist sehr klar strukturiert.

Die einzelnen Bereiche sind voneinander getrennt und sind logisch verknüpft.  
Die Benennung der Ziele ist zwar irreführend, es war am Anfang nicht ganz klar wo die Ziele definiert sind. Das Mockup und die Spezifikation der Arbeitspakete sind sehr schön strukturiert und sehr gut lesbar. Die Arbeitsaufteilung des Teams ist eindeutig definiert.

## Inhalte

Allgemeine Beschreibung der des Projektes im Spezifikationsdokument ist sehr gut und eindeutig beschrieben. Man hat schnell eine Ahnung worum es in diesem Projekt geht und was das Endprodukt sein wird.

Ziele und nicht-Ziele sind definiert, es liegt aber keine Beschreibung auf.   
Es ist nicht verständlich was gemeint ist und wie diese Ziele zu realisieren sind (SMART-Prinzip).   
Definition der Milestones fehlt bei der Spezifikations- bzw. Arbeitspaketedokument.

Arbeitspaketen sind sehr gut definiert bis zum Projektende. Was hier fehlt, ist die Spezifikation der Arbeitspakete. Es gibt nur eine Überschrift und keine Information bezüglich der technischen Realisierung der Arbeitspakete.   
Eine technische Spezifikation ist nicht in dem Spezifikationsdokument enthalten.   
Das Arbeitspakete-Dokument bietet eine übersichtliche Idee über den Ablauf des Projektes, jedoch fehlen die Projektstrukturplan und Projektablaufplan.

Am Ende des Spezifikationsdokuments steht, dass agil gearbeitet wird und trotzdem sind alle Endtermine der Arbeitspakete gleich beim Projektanfang spezifiziert. Dies entspricht nicht der Vorgehensweise eines agilen Managementmodells.

Die Erstellung eines Mockups ist sehr hilfreich, um die Idee hinten dem Projekt besser zu verstehen, vor allem die Gestaltung und logische Verknüpfung zwischen den einzelnen Komponenten des Projektes.   
Bei genauerem Lesen des Dokumentes sind ein paar Rechtsschreibfehler zu finden.

## Wirkung der Dokumente

Im Allgemein sehen die Dokumente sehr gut aus. Es ist sehr leicht, eine klare Struktur zu erkennen. Das Spezifikationsdokument ist zwar sehr kurz und unserer Meinung nach ist ein Inhaltsverzeichnis in diesem Fall nicht notwendig.

## Planung und Aufwandschätzung

Aufwandschätzung lässt sich wegen dem Mangel an Spezifikation sehr schwer analysieren. Die Arbeitspakete sind nicht beschrieben, deshalb kann man ihren Schwierigkeitsgrad nicht bestimmen. Es fehlen uns auch Informationen über das Vorwissen des Teams.

Im Allgemein sieht aber die Aufwandschätzung realistisch aus und der Aufwand ist gleichmäßig auf alle Teammitgliedern aufgeteilt.

## Was gefällt mir besser/schlechter

**Sehr gut:**

Mockups und Struktur der Arbeitspakete

**Nicht so gut:**

Spezifikation der technischen Umsetzung, Arbeitspakete und Ziele.