# Feedback Captarea

## Struktur der Dokumente

Spezifikationsdokument ist sehr klar strukturiert. Die einzelnen Bereiche sind voneinander getrennt und haben eine logische Verknüpfung zwischen denen.  
Die Benennung der Ziele ist zwar irreführend und es war am Anfang nicht ganz klar wo die Ziele definiert sind.

Mockup und Arbeitspaketenspezifikation sind sehr schön strukturiert und sehr gut lesbar. Die Arbeitsaufteilung in das Team ist eindeutig definiert.

## Inhalte

Allgemeine Beschreibung der Idee in dem Spezifikationsdokument ist sehr gut und eindeutig beschrieben. Man kann sehr schnell eine Idee bilden, worüber es in diesem Projekt geht und was das Endprodukt sein wird.

Ziele und nicht-Ziele sind definiert, es liegt aber keine Beschreibung. Es ist nicht verständlich was gemeint wird und wie diese Ziele zu realisieren sind (SMART-Prinzip).   
Definition der Milestones fehlt bei der Spezifikations- bzw. Arbeitspaketedokument.

Arbeitspaketen sind sehr gut definiert bis zum Projektende. Was hier fehlt, ist die Spezifikation der Arbeitspakete. Es steht nur eine Überschrift und keine Information bezüglich der technischen Realisierung der Arbeitspakete.   
Technische Spezifikation ist nicht in dem Spezifikationsdokument enthalten.   
Arbeitspakete-Dokument bietet eine übersichtliche Idee über den Ablauf des Projektes, jedoch fehlen die Projektstrukturplan und Projektablaufplan.

Am Ende des Spezifikationsdokuments steht, dass es wird agil gearbeitet und trotzdem sind alle Arbeitspakete Endtermine gleich beim Projektanfang spezifiziert. Dies entspricht nicht das Vorgehensweise eines agilen Managementmodells.

Die Erstellung eines Mockups ist sehr hilfreich, um die Idee hinten des Projektes besser zu verstehen, vor allem die Gestaltung und logische Verknüpfung zwischen die einzelnen Komponenten des Projektes.   
Bei genauer Lesen des Dokumentes sind ein paar Rechtsschreibfehler zu finden.

## Wirkung der Dokumente

Im Allgemein sehen die Dokumente sehr gut aus. Es ist sehr leicht eine Struktur zu erkennen. Das Spezifikationsdokument ist zwar sehr kurz und unserer Meinung nach ist ein Inhaltsverzeichnis in diesem Fall nicht notwendig.

## Planung und Aufwandschätzung

Aufwandschätzung lässt sich wegen Mangel an Spezifikation sehr schwer analysieren. Die Arbeitspakete sind nicht beschrieben, deshalb kann man ihren Schwierigkeitsgrad nicht bestimmen. Es fehlen uns auch Informationen über dem Vorwissen des Teams.

Im Allgemein sieht aber die Aufwandschätzung realistisch aus und der Aufwand ist gleichmäßig an alle Teammitgliedern aufgeteilt.

## Was gefällt mir besser/schlechter

**Sehr gut gefallen:**

Mockups und Struktur der Arbeitspakete

**Nicht so gut gefallen:**

Spezifikation der technischen Umsetzung, Arbeitspakete und Ziele.